# Профком ВМК: единый план развития и выпуска

Прежние релизы 1 и 2, текущие доработки и новые требования · 28 октября 2026

# 1. Что объединяем

Ведём одну программу работ и один список требований вместо двух пересекающихся планов. Граница между прежними релизами больше не определяет, в каком разделе искать задачу. Работу делим на проверяемые пакеты; состав итогового кандидата и дату выкладки утверждаем отдельно.

Согласование продукта завершено: владелец подтвердил все 31 решения, включая сохранение текущего редактора и правила скрытия истории. Приступаем к локальной реализации всего объединённого объёма. Прежние планы и журналы сохраняются как история решений. При расхождениях действуют последние прямые решения владельца, перечисленные здесь. Внешние действия требуют отдельных разрешений.

Решение владельца: после завершения согласования реализуем весь объединённый объём. Первоначальный ориентир релиза 1 — 30 октября 2026 — не становится сроком всего нового состава; новая дата пока не зафиксирована.

## Исходная точка

Текущий проверенный код до нового списка: локальная ветка feature/tracker, коммит 5ccfea28ae18. По последнему завершённому обновлению, записанному в журнале, этот код работает на тестовом сайте. Состояние внешнего сайта при подготовке документа заново не проверялось.

Отдельная release-1 остаётся на 7a1dc58. Продуктовое объединение планов само по себе не сливает ветки и не создаёт production-кандидат.

Уже есть новый трекер, очереди, связи задач, публичные статусы отдельно от ККР, Markdown, история задач, аналитика сезона, чипы, дерево блоков, отдельный редактор материалов и HR конкретного блока. Эти функции сохраняем и дорабатываем.

Прод не обновлялся. Слияние веток, выпуск на прод, PR/CI и операции с реальными внешними сервисами остаются отдельными действиями с отдельным разрешением.

## Как читать статусы

Принято — прямое решение владельца. Предложение — рекомендуемый вариант для обсуждения. Есть — функция найдена в текущем коде; это не новая приёмка всех старых критериев. Проверить — пункт старого плана, который нельзя считать закрытым по одной лишь новой странице или наличию API.

# 2. Решения, которые уже приняты

| Тема | Действующее решение |
| --- | --- |
| Общая программа | Весь объединённый объём реализуется после согласования; фиксированной новой даты пока нет. |
| Ачивки | Ручная выдача и история. Председатель, его замы и мастер HR; также мастера блоков и главорги в своих командах. Повторная выдача с отдельными датами разрешена; самонаграждение — только уполномоченным на выдачу ролям. |
| Шаблоны ККР | Личные и командные; название работы, описание, часы и оценки. Применяются к выполненной работе и оцениванию задач; права ККР сохраняются. |
| Даты мероприятий | Начало и конец обоих уровней необязательны; есть «Целый день». Выход внутренних дат за родительские разрешён с предупреждением. |
| Внешние уведомления | Пользовательские настройки и базовая инфраструктура событий трекера, новых/одобренных заявок и новых документов ПГАС; реальная рассылка пока не подключается. |
| Нейминг мероприятий | Базовая рабочая единица — организатор. «Участник» означает посетителя мероприятия. Переименование уровней «мероприятие/подмероприятие» по-прежнему не выполняем. |
| Статус задачи и ККР | Рабочий статус общий для задачи и независим от индивидуального учёта ККР. Публичные действия не начисляют баллы. |
| Коллективная задача | Несколько исполнителей сдают один общий результат. Разную работу разделяют на самостоятельные задачи. |
| Права читателя задачи | Доступные читателю публичные статусы, тип, приоритет и чеклисты сохраняются. Приватные оценки и часы — по отдельным правам. |
| Типы и связи | Задача / Веха / Эпик; один эпик и несколько вех через связи. Цели исключены. Родитель может быть из другой доступной очереди. |
| HR блока | Меняет ККР своего блока, но само кураторство не даёт согласование заявок. Мастер/зам блока и мастер/зам HR работают по прежним этапам заявок. |
| HR подмероприятия | Назначается только подмероприятию. Главному мероприятию HR не назначается; наследуемого HR всей ветки не вводим. |
| Мастер HR | Глобальное чтение задач и разрешённое редактирование в незакрытых сезонах. Полномочия заместителя HR не приравниваются к полному глобальному ККР. |
| Общедоступные сведения | Анонс и состав подмероприятий видят все активисты. Историю профильных ролей также видят все активисты, включая прежние роли в закрытых командах; это не открывает рабочие данные команды. |
| ПГАС | Периоды: январь–май и июнь–декабрь; отдельно от сезонов ККР. |
| IT и обращения | Явно выбранный IT-блок, мастер/зам и назначенные сотрудники поддержки; очередь WEBSUPPORT. Автор с аккаунтом получает обычные права читателя своего тикета, без доступа ко всей очереди или чужому ККР. |
| Диагностика | Очищенные события и состояние интерфейса, изображение — по явному выбору с просмотром; хранение 90 дней с отправки. Анонимная отправка разрешена с ограничением частоты и необязательным контактом. |
| История и архив | Сохраняем историю, ревизии, утверждённые снимки и неизвестные исторические даты; не восстанавливаем даты догадками. |

Полный реестр ответов на вопросы 1–31 — в разделе 13. Все продуктовые вопросы согласованы. Сохраняем текущий редактор; право руководителя скрыть запись определяется на дату изменения. Свою запись можно скрыть после закрытия сезона с сохранением пометки и без изменения ККР. Автор обращения самостоятельно переоткрывает свой тикет, если проблема не исправлена.

# 3. Что переходит из прежнего релиза 2

Старый раздел «выпуск 2» объединяет реализованные функции, частичную реализацию и открытые критерии. Ниже — карта переноса; она заменяет повторное поручение «сделать весь релиз 2 с нуля».

| Старый пункт | Что уже есть | Что остаётся в общей программе |
| --- | --- | --- |
| HR-кураторство, УВ-2 | HR конкретного блока, явное назначение аккаунта, scoped ККР. | Добавить HR только подмероприятий, без HR главного мероприятия и наследования всей ветки. Старое право HR-куратора принимать заявки заменено новым запретом; приватные и сезонные границы ККР сохраняются. |
| История, 2.3 | История публичных изменений задач с diff. | Сверить исходные поля оценивания, назначения, заслуги, период сезона и руководство; отдельные права на приватные diff и пометку удалённой версии. Не объявлять всю 2.3 закрытой только по трекеру. |
| Редактор TipTap, АВ-33 | Рабочий Markdown-редактор: таблицы, LaTeX, код, просмотр и форматирование. | Отдельно решить необходимость смены движка. Обязательна проверка сохранения исходного текста без потерь; наличие TipTap-зависимостей не доказывает переход редактора. |
| Контакты, гайды, КМБ | Сетка контактов, фильтры, дерево, материалы и отдельное редактирование. | Проверить старые критерии группировки/оглавления/совместимости; добавить выделение блока мастера и упростить видимость гайда. |
| Главная и профиль | Личные команды на рабочем пространстве; собственный и чужой профиль. | Новый домашний экран; отдельные «Блоки» и «Мероприятия» в профиле, история деятельности, ачивки, настройки уведомлений. |
| Сводная/XLSX, 2.5 | Сводная и экспорт существуют. | Подписи и столбцы источников, прошлые отметки отдельной колонкой, безопасный XML; стабильный ID единственной таблицы заслуг председателя в сезоне (решение 43). |
| Ранжирование и бонусы, 3.3 и 0.4 | Формула и расчётные сервисы существуют. | Принято: бонус мастера включён в черновик без записи начисления; места совпадают с итогом (решение 44). Проверить это, равные места, устойчивое суммирование, форматирование и фильтры. |
| Сезоны, 2.6 | Управление, исправления, закрытие, версии и аналитика. | Проверить готовность ДО попытки закрытия, даты связанных объектов и атомарность исправлений. Не путать показ отказа после close с предварительной готовностью. |
| Уведомления, 2.7 | Колокольчик, внутренние уведомления и прочтение при переходе. | Добор прежних критериев приватности и массовых действий; новые настройки внешних каналов без доставки. |
| Архив, 2.9 | Архивирование и восстановление аккаунтов, карточки бывших. | Проверить все старые критерии восстановления и конфликтов ролей. |
| Полная очистка, 0.4 | Ограничения и документация; destructive apply защищён запретом. | Полный жизненный цикл трёхлетней очистки не завершён. Нужны перенос учётной идентичности, сохранение ККР/истории, очередь удаления файлов и отдельная приёмка. Запрет не снимается заранее. |
| Календарь, 2.19 | Месяц, стрелки, сегодня, личные записи и чип сезона. | Новые фильтры; адресно проверить пересечение интервалов, многодневность, границы месяца и URL-состояние. |
| Профиль/справочник, 2.20 | Текущие и бывшие контакты, аватары, категория. | Сверить ревизии карточек бывших и нормализацию полей; добавить новый профильный функционал. |
| Удалённые материалы, АВ-30 | Мягкое удаление и восстановление. | Дата удаления, срок хранения и окончательное удаление через год; не включать автоматическое удаление без готового безопасного механизма. |
| Старый код/API, АВ-11/37 | Совместимые адаптеры продолжают работать. | Инвентаризация потребителей, миграция ссылок и только затем удаление дублирующего кода/API. |
| Документы, Т.2–Т.4, Д.1, CI | Есть OpenAPI и предметные документы, большой набор тестов. | Т.2–Т.3: приватность и контрольные мутации; Т.4: моки по реальному контракту; Д.1 и остаточные P3: достоверный реестр. Роли, README, инструкция, раздел «Решения владельца» в API_V13_ADDITIONS; CI отдельно. |

Статическая сверка указала места, которым нужна отдельная проверка по исходным критериям FIX_PLAN. Это список приёмки, а не утверждение о заново воспроизведённых сбоях. Измерения прежних прогонов остаются в журнале и не выдаются за новые тесты этого документа.

# 4. Рабочее пространство: начать с дел человека

Цель: первый экран отвечает, что происходит сегодня, что скоро сдавать и что требует решения. Уже существующие личные команды сохраняются ниже либо в отдельной вкладке.

Принятый состав экрана:

1. Сегодня. Компактная повестка: созвоны, идущие мероприятия и дедлайны текущего московского дня. Время, тип записи и кликабельные чипы; понятное пустое состояние.

2. Ближайшие задачи. По умолчанию 5 ближайших незавершённых личных тикетов по дедлайну; просроченные показываются отдельно. Ссылка «Все мои задачи» сохраняет фильтры.

3. Требует решения. Доступные регистрации, заявки в блоки, запросы очередей и другие реально поддерживаемые согласования. Только те виды и действия, которые разрешены сервером; пустая секция не занимает внимание.

4. Учёт выполненной работы. Вход в создание/просмотр записей для пользователей с подходящими правами и доступной областью. Перенос точки входа не расширяет полномочия и не требует переносить весь реестр на главную.

5. Мои команды. Блоки и мероприятия с личной ролью, поиском и нынешней доступностью.

6. Сообщить о проблеме / предложить улучшение. Компактный виджет, открывающий ту же форму, что глобальный жучок.

Тикеты выбираются по публичному рабочему статусу, а не по внутреннему статусу учёта ККР. Наблюдаемые задачи показываются отдельным переключателем, не смешиваясь с личными обязательствами по умолчанию.

Приёмка: пользователь видит собственную повестку и задачи без чужих приватных данных; смена дня в МСК, отсутствие дедлайна, просрочка, пустой список и отзыв доступа обработаны. Руководитель получает только свои разрешённые согласования.

# 5. Мероприятия: обзор, сроки и команда

## Первый экран раздела

Принято: сверху «Сейчас идут» и «Ближайшие», затем полный каталог; закрытые сезоны доступны через архив. Поиск и переключатель «Все / С моим участием». В карточке первыми идут название, сроки, краткое описание и личное участие. Организаторы доступны, но не вытесняют полезную активисту информацию.

## Страница мероприятия и внутреннего мероприятия

Главоргов и их заместителей переносим в верхнюю шапку; у внутреннего мероприятия туда же переносим ответственных и заместителей. Чипы компактные, с аватаром, ролью и превью; редактирование через карандаш по нынешним правам.

Даты и описание находятся рядом с названием. Внутри верхнего мероприятия показываем ближайшие внутренние мероприятия, затем полный список. Их анонс и состав доступны всем активистам; команда организаторов остаётся отдельной вторичной секцией. Задачи, созвоны и отчёты сохраняют собственные права.

Кнопку «Создать новый ежегодный экземпляр» и её диалог убираем. История прежних мероприятий и серии отчётов сохраняются. Решение об удалении серверного API копирования принимается отдельно после проверки потребителей.

У обоих уровней есть необязательные начало и конец и вариант «Целый день». Данные вводятся и показываются в понятном московском времени. Записи без дат получают подпись «Даты уточняются»; старым записям сроки не выдумываются.

Принято по датам: событие на целый день разрешено. Внутреннее мероприятие может выходить за сроки родителя; интерфейс показывает предупреждение, но не блокирует сохранение.

## Организаторы и посетители

Решение владельца: базовая рабочая единица — организатор. Слово «участник» означает того, кто приходит на мероприятие, а не организует его. Принадлежность к Профкому — отдельный признак организатора. Термин «волонтёр» в нынешнем ККР означает работу вне состава конкретной команды на дату выполнения — это другой признак.

В этой версии внешний организатор — человек с активным одобренным аккаунтом, не состоящий в Профкоме. Отдельную модель людей без аккаунта не вводим. Переименование подписи не меняет получателя, формулу или право начисления ККР.

Приёмка: корректная сортировка ближайших, переходы через чипы, сохранение истории и пустые даты. Все активисты читают анонс и состав подмероприятия, но это не открывает им его задачи, созвоны, отчёты и ККР. HR назначается только подмероприятию; назначения HR главному мероприятию и наследуемого HR всей ветки нет.

# 6. Календарь: фильтры без перегрузки

Принятый набор: тип записи (мероприятие / созвон / дедлайн), поиск, блок/мероприятие, очередь и статус задач. Фильтры видны съёмными чипами и сохраняются в URL вместе с месяцем; доступны сброс и понятное пустое состояние.

Добавляем переключатель «Мои / Все доступные», по умолчанию «Мои». Нынешний календарь собирает личные задачи и записи по текущим ролям, поэтому новый режим требует полной серверной выборки с проверкой прав; переключатель не строится поверх неполного личного списка.

Повестка «Сегодня» рабочего пространства использует те же правила дат и доступности. Дополнительно принимаем многодневные интервалы, событие, начавшееся раньше выбранного месяца, границы суток в МСК и мобильный список.

Приёмка: фильтры сочетаются, ссылки воспроизводят выбор, сброс восстанавливает исходный вид; смена прав удаляет ставшие недоступными записи, многодневные мероприятия показываются на всех нужных датах.

# 7. Профиль: настройки, достижения и деятельность

## Настройки и аватар

Выбор и загрузку аватара переносим в редактирование профиля. На странице просмотра остаётся изображение и вход через карандаш. Принято: аватар применяется общей кнопкой сохранения профиля, с защитой несохранённых изменений и корректной очисткой неприменённого файла.

В собственном профиле пользователь настраивает уведомления об изменениях. Приоритетные события: изменения тикетов трекера, появление новых заявок и их одобрение, появление документов ПГАС. Готовим базовую инфраструктуру событий и пользовательских предпочтений для email, Telegram и VK, без реальной рассылки. Рядом явно показано «Отправка ещё не подключена»; внутренний колокольчик продолжает работать.

Получателей событий определяют действующие права на задачу, заявку или документ. Перед будущей отправкой внешнему каналу заново проверяется доступ; один только старый факт участия не разрешает пересылать закрытый контент. Ответ владельца расширил набор событий относительно прежнего предложения только о задачах; прежняя детализация настроек по отношениям «автор/исполнитель/наблюдатель» не считается отдельно утверждённой.

## Ачивки

Принято: ручная выдача с историей; каталог с названием, значком и описанием; выдача конкретному человеку с датой и выдавшим. Одна ачивка может выдаваться повторно с отдельными датами. Отзыв и повторная выдача остаются отдельными событиями, без стирания истории.

Каталогом, выдачей и отзывом управляют председатель, его заместители и мастер HR; сразу добавляются мастера блоков и главорги в своих командах. Самонаграждение разрешено только пользователю с соответствующей ролью выдачи и в пределах её области. Ачивки сами по себе не начисляют ККР и не выдают доступы.

Действующие награды видят все одобренные пользователи. Отзыв сохраняется в истории; его служебное основание доступно получателю и управляющим наградами.

## История деятельности

В профиле участника показываем последовательность достоверно записанных ролей и участия: мастер, заместитель, главорг, ответственный, организатор, членство. Используем интервалы назначений и их изменения, а не открываем пользователям сырой административный аудит.

Отдельные разделы «Блоки» и «Мероприятия» показывают участие и роли с чипами команд; это сохраняет прежнее требование профиля и дополняет временную ленту. Текущие и исторические назначения различаются явно.

Принято: историю деятельности видят все активисты, в том числе прошлые роли в закрытых или недоступных им командах: например, «Главорг ДФ2026» и «Ответственный Лампа2025». Показываются роль, команда и достоверный период; это не открывает задачи, отчёты, ККР и приватные причины решений этой команды.

Для импортированных старых назначений допускается неизвестное начало или пометка «известно с …». Вымышленный стаж и даты не выводим.

Приёмка: награда сохраняет автора/дату/отзыв; история не исчезает при смене текущей роли; настройки не имитируют работающую отправку; аватар редактируется в одном месте и не теряется при отказе от выхода.

# 8. ККР: шаблоны и завершение старых критериев

## Шаблоны выполненной работы и оценивания задач

Принятые поля: название, описание, часы, оценки. Шаблоны применяются как к записям выполненной работы, так и к оцениванию задач. Для новой записи пользователь выбирает получателя, область, сезон и дату; для оценки — доступную задачу и назначение. Шаблон подставляет значения в обычный редактор; создание записи, сохранение оценки и начисление остаются явными действиями по прежним правилам.

Принято: личные шаблоны и шаблоны доступной рабочей области. Командными шаблонами управляют существующие уполномоченные роли ККР этой области. Храним версию и снимок применённых значений: последующая правка или архивирование шаблона не меняет уже учтённую работу и сохранённую оценку.

Сервер повторно проверяет полномочия, получателя, состав на дату выполнения, самооценку, сезон и границы значений. Шаблон не добавляет автору права на чужую область. Основание создания по-прежнему не возвращаем в форму; причина исправления существующей записи остаётся обязательной.

## Что проверить до общего выпуска

Переносим 2.5, 2.6, 3.3 и зависимую часть 0.4 в единый пакет приёмки ККР: подписи и группировка источников, стабильный ID таблицы заслуг председателя, XML/XLSX и прошлые отметки, одинаковые итоги и места, готовность до закрытия, закрытые исправления и неизменность прежних снимков. Бонус мастера в черновике без записи в журнал и совпадение мест с итогом уже приняты владельцем, повторный выбор варианта не требуется.

Формат экспорта принят: отдельные колонки по каждому источнику (блоку, мероприятию и другим источникам ККР) плюс общий итог, чтобы расчёт можно было проверить.

Новая аналитика задач/часов/ККР сохраняется. Её наличие не заменяет сверку формулы и старых критериев экспорта. Рабочий статус тикета не используется как доказательство принятой для ККР работы.

Приёмка: два применения одного шаблона независимы; редактирование шаблона не меняет начисления; запрет по правам/сезону откатывает всю операцию; итоги, ранги и экспорт согласованы с принятыми правилами.

# 9. Блоки, администрирование и материалы

## Блоки и заявки

Убираем «Заявки в блоки» как самостоятельный пункт левого меню. Вход остаётся кнопкой внутри «Блоков», в том числе у мастера и заместителя HR согласно capabilities.

Убираем двойную активную подсветку. На странице заявок выбран один основной раздел «Блоки», внутри видна собственная навигация назад.

Сохраняем дерево, поиск, сворачивание, чипы руководителей/участников/HR и запрет повторной заявки для действующего участника, мастера и заместителя.

## Администрирование

В кабинете оставляем системные операции: регистрации, председатель/замы, архив аккаунтов, права ПГАС и сброс пароля. Кнопки перехода к блокам и сезонам/ККР убираем.

«Общие материалы» сейчас дублируют каталог и ведут на страницу материала ради редакторов. Отдельную административную страницу предлагается убрать вместе со старой вкладкой гайдов; управление содержимым и редакторами остаётся в «Материалах». Старые адреса перенаправляются на соответствующий фильтр/материал, чтобы не ломать закладки.

## Видимость материалов

На странице материала уполномоченный пользователь нажимает чип видимости и получает компактный выбор без входа в большой редактор. Сохраняем два текущих режима: «только свой блок» и «все активисты». Новый режим для другого конкретного блока не добавляем.

Действие использует прежнее право изменения аудитории, ревизию и историю; не сохраняет попутно несохранённый текст и не публикует черновик. Правка редакторов и удаление остаются явными действиями через карандаш.

Приёмка: старые закладки открываются; права не расширены; недоступный чип не обещает редактирование; конфликт версии сохраняет пользовательский ввод; в меню нет дублирующих маршрутов.

# 10. ПГАС и контактная информация

## ПГАС по полугодиям

Группируем документы по году и двум периодам, отдельно от сезонов ККР. Точные границы владельца: I — январь–май включительно; II — июнь–декабрь включительно. Прежнее предложение январь–июнь / июль–декабрь отменено; интерфейс и проверки используют именно согласованные границы.

Для новых документов полугодие выбирают явно. В старых записях сейчас есть год и время загрузки, но не период документа. Поэтому старые документы попадают в «Полугодие не указано», пока редактор не проставит его. Дату загрузки или сезон не используем как догадку.

Существующие документы, ID, ссылки и права ПГАС сохраняются. Изменение метки периода не заменяет файл и не переименовывает историю.

## Контакты

Фильтр по блоку уже реализован с поиском. В план входит сделать его заметным и понятным, согласовать с остальными фильтрами и проверить сочетания; второй независимый фильтр не создаём.

Названия блоков в карточках оформляем чипами. Блок, который человек возглавляет, получает цветной фон и явную подпись «Мастер», чтобы значение не зависело только от цвета. Связь берём из назначения руководителя по ID, а не из имени человека или старой строки блока.

Приёмка: несколько блоков и несколько ролей показываются корректно; совпадения имён не создают ложного мастерства; фильтр и поиск сочетаются; старые документы ПГАС не распределяются по полугодиям автоматически.

# 11. Жучок, обращения и права IT

## Сценарий пользователя

Жучок нужен на всех страницах и адаптирован для телефона; не перекрывает кнопки и колокольчик. Он открывает форму прямо в сайте: «Ошибка / Предложение», заголовок, описание, шаги, ожидаемое и фактическое поведение. На рабочем пространстве есть дополнительный вход в ту же форму.

До входа и на регистрации разрешена анонимная отправка с ограничением частоты и необязательным контактом для ответа. Это разрешение на приём обращения не вводит анонимное чтение или изменение тикетов: обычные права читателя требуют действующего одобренного аккаунта и привязки к собственному обращению.

Перед открытием формы автоматически фиксируется ограниченная диагностика предшествовавших событий. Пользователь видит, что прикладывается, может убрать вложение и отправляет обращение одной явной кнопкой. Получает номер, пригодный для дальнейшего обсуждения. Повторное нажатие после сетевого сбоя не создаёт дубликат.

## Автоматическая диагностика

Кольцевой буфер в памяти вкладки: последние переходы, действия, обезличенные ошибки и результаты API. Технические лимиты буфера остаются параметрами реализации; рекомендуемая исходная граница — 100 событий, 2 минуты и 256 КиБ на пакет.

Контекст экрана: маршрут без query/hash, версия приложения, размер окна, открытая вкладка/диалог, коды фильтров и ошибок. Никаких значений полей, сырых тел запросов/ответов, заголовков авторизации, cookies и токенов.

Не собираем произвольную консоль целиком, localStorage, HTML страницы или полный DOM. Для пользовательских строк и stack trace нужна очистка и повторная серверная валидация.

Изображение экрана прикладывается только после явного выбора и предварительного просмотра. Автоматически прикладываются очищенные события и структурированный снимок состояния. На внешнем тестовом сайте прежний запрет сохранения скриншотов сохраняется.

Срок хранения диагностики — 90 дней с отправки. После её удаления сам тикет и переписка сохраняются. Читать диагностику могут только уполномоченные сотрудники поддержки; этот доступ не открывает всю базу или журналы сервера.

## Как обращение становится тикетом

Принято: отдельная очередь с названием и ключом WEBSUPPORT внутри явно выбранного IT-блока. Настройка ссылается на стабильные ID; совпадение имени блока или очереди само по себе не выдаёт права.

Нужен отдельный серверный сценарий приёма. Прямое обычное создание задачи сейчас требует доступа ко всей очереди, сезона и дедлайна. В новом сценарии обращения принимаются круглый год, в том числе без открытого сезона, и без обязательного срока до разбора; срок назначает поддержка. При временном сбое создания обращение сохраняется, пользователь видит ожидание, сервер повторяет создание с защитой от дублей.

Ответ 27 владельца: автор с аккаунтом получает обычные права читателя собственного тикета, включая существующие публичные действия трекера. Доступ ограничен одним тикетом и не открывает очередь WEBSUPPORT целиком, чужие обращения, внутренние заметки поддержки или приватный ККР. Предложенный ранее ограниченный режим «только обращение, ответы и статус» отклонён.

Уточнённый ответ 28 владельца: заявитель может дополнять и отзывать обращение. Если он считает проблему неисправленной, то как читатель самостоятельно переоткрывает свой тикет и описывает оставшуюся проблему там же. Внутренние заметки IT отделены от ответов заявителю.

Принятое согласование 27/28: сохраняются обычные права читателя на публичный статус своего тикета, включая закрытие и повторное открытие. Предварительный запрос в поддержку для переоткрытия не требуется. Отдельный статус закрытия обращения ради этого сценария не вводится.

«Ошибка / Предложение» — вид обращения, отдельный от типов «Задача / Веха / Эпик». Автоматическое создание тикета не начисляет ККР и не делает заявителя участником IT.

## Права IT

Специальные права получают мастер и заместитель явно указанного IT-блока; блок определяют председатель или его заместители. Они управляют очередью поддержки, разбирают обращения и диагностику, классифицируют, назначают исполнителя и приоритет, связывают с исправлением и отвечают автору.

Все обращения и диагностику читают, отвечают и закрывают мастер, заместитель и явно назначенные ими сотрудники поддержки. Обычное членство в IT само по себе этого доступа не даёт. Полномочия поддержки не включают глобальный ККР, частные очереди других команд, регистрацию/архив аккаунтов, секреты, базу, SSH или выкладку. Обычные права автора на статус собственного тикета сохраняются, как описано выше.

Приёмка: обращение создаёт ровно один тикет WEBSUPPORT; автор с одобренным аккаунтом имеет обычные права читателя именно этого тикета; чужие обращения и внутренние заметки закрыты; секреты и персональные поля не попадают в диагностику; сбой трекера не стирает обращение; смена сезона не отключает приём; отзыв технического доступа закрывает диагностику. Анонимная отправка сама по себе не создаёт анонимный доступ к трекеру.

# 12. Порядок работ и зависимости

Это последовательность общего плана, а не новые границы «релиз 1 / релиз 2». Пакеты можно вести параллельно там, где нет общей модели данных.

| Пакет | Результат | Зависит от |
| --- | --- | --- |
| A. Согласование завершено | Весь общий объём принят, вопросы 21 и 22 закрыты прямыми ответами владельца. | Приступаем к локальной реализации. Новая дата выпуска не зафиксирована. |
| B. Навигация и быстрые UX-правки | Заявки только в блоках; чистый кабинет; видимость чипом; аватар в редакторе; контакты. | Общая кнопка сохранения аватара уже согласована; прочие права сохраняются. |
| C. Даты и обзор мероприятий | Даты двух уровней, шапки, ближайшие, архив, убрать ежегодный экземпляр; HR только подмероприятий. | Принятые правила дат, общедоступные анонс и состав при сохранении ACL рабочих данных. |
| D. Рабочее пространство и календарь | Сегодня, ближайшие тикеты, согласования, учёт работы и фильтры. | C для полной повестки; публичный статус и авторизованные выборки. |
| E. Профиль и ККР | Ручные ачивки, общедоступная история ролей, инфраструктура уведомлений без доставки; шаблоны работы и оценки задач. | Принятые scoped права выдачи/ККР и сохранение приватных оценок. |
| F. Обращения и IT | Очередь WEBSUPPORT, обычные права читателя своего тикета с самостоятельным переоткрытием, круглогодичный/анонимный приём, очищенная диагностика 90 дней. | Реализовать доступ на один тикет и согласованный сценарий поддержки. |
| G. Старые критерии и документация | Адресное закрытие 0.4, 2.3, 2.5–2.7, 2.9, 2.19–2.20, 3.3; жизненный цикл материалов; инструкции. | Сверка текущих реализаций с исходными критериями; результаты сохраняются по пунктам. |
| H. Общая приёмка и кандидат | Один согласованный SHA, миграции, сборка, проверка ролей, инструкция и откат. | Принятый обязательный объём, закрытые существенные дефекты, отдельное разрешение на внешние действия. |

Предлагаемый приоритет: сначала B и проверка расчётных/миграционных критериев G; затем C–D; далее E; F проектируется заранее и реализуется после согласования ACL и жизненного цикла обращений. ПГАС с полугодием можно делать самостоятельным небольшим пакетом.

Полная очистка аккаунтов и окончательное удаление материалов входят в общий объём; их не включают в эксплуатацию частично готовыми. Для уведомлений в этот объём входят настройки и инфраструктура, а реальная отправка остаётся будущим подключением провайдеров. Старое разбиение объёма ради 30 октября не восстанавливаем.

# 13. Реестр согласованных решений владельца

Номера ниже совпадают с последним перечнем из 31 вопроса. «По рекомендации» раскрыто по предложению именно этого вопроса; там, где владелец попросил объяснение или дал более точное правило, рекомендация не считается принятой автоматически.

| № | Вопрос | Принятое решение / статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав и срок | Реализуем весь объединённый объём после согласования. Новая дата не зафиксирована. |
| 2 | HR мероприятий | HR назначается только подмероприятиям; главному мероприятию не назначается. |
| 3 | Обзор мероприятий | «Сейчас идут → Ближайшие → Остальные», «Все / С моим участием», закрытые сезоны в архиве. |
| 4 | Необязательные даты | Разрешены записи без дат и режим «Целый день». |
| 5 | Выход за даты родителя | Разрешён с предупреждением. |
| 6 | Видимость подмероприятия | Анонс и состав видят все активисты; задачи, созвоны, отчёты и ККР сохраняют свои права. |
| 7 | Внешний организатор | Активный одобренный аккаунт вне состава Профкома; отдельную модель людей без аккаунта пока не вводим. |
| 8 | Терминология | Базовая рабочая единица — организатор; участник — посетитель мероприятия. Уровни мероприятий не переименовываются. |
| 9 | Ближайшие задачи | Пять ближайших личных, просроченные отдельно, наблюдаемые переключателем. |
| 10 | Календарь | Тип, блок, мероприятие, очередь, статус и поиск; «Мои / Все доступные», исходно «Мои». |
| 11 | Аватар | Общая кнопка сохранения профиля с защитой несохранённого ввода. |
| 12 | Уведомления | Пользовательские настройки и инфраструктура изменений трекера, новых/одобренных заявок и новых документов ПГАС. Реальной рассылки пока нет. |
| 13 | Управление ачивками | Председатель, замы, мастер HR; сразу также мастера блоков и главорги в своих командах. |
| 14 | Повтор и самонаграждение | Повторная выдача разрешена с датами; себе могут выдавать только уполномоченные роли из 13 в пределах своей области. |
| 15 | Видимость ачивок | Действующие награды всем одобренным; отзыв остаётся в истории, служебное основание — получателю и управляющим. |
| 16 | История деятельности | Все активисты видят прошлые роли, в том числе в закрытых командах; только роль, команда и достоверный период, без открытия рабочих данных. |
| 17 | Доступность шаблонов | Личные и командные; командными управляют прежние уполномоченные роли ККР области. |
| 18 | Применение шаблонов | И для выполненной работы, и для оценивания задач. |
| 19 | Экспорт ККР | Отдельные колонки источников плюс общий итог. |
| 20 | Периоды ПГАС | Январь–май и июнь–декабрь. |
| 21 | Редактор | Сохраняем текущий Markdown-редактор с просмотром. Переход на визуальный движок не входит в объём. |
| 22 | Скрытие версий | Учитываем руководителя на дату изменения при сохранении доступа к объекту. Собственную запись можно скрыть и после закрытия сезона; текст стирается, пометка кто/когда остаётся, утверждённый ККР не меняется. |
| 23 | Права мастера IT | Мастер/зам явно выбранного IT-блока; блок определяют председатель/замы. |
| 24 | Сотрудники поддержки | Мастер, зам и явно назначенные ими сотрудники; обычное членство в IT не открывает всю поддержку и диагностику. |
| 25 | Очередь | Отдельная очередь WEBSUPPORT в IT; имя и ключ — WEBSUPPORT. |
| 26 | Сезон и срок обращения | Круглый год, без обязательного открытого сезона и дедлайна до разбора; поступление не начисляет ККР. |
| 27 | Права заявителя | Обычные права читателя своего тикета, без открытия всей очереди, чужих обращений или приватного ККР. |
| 28 | Жизненный цикл | Дополнение и отзыв самостоятельны. Автор как читатель сам переоткрывает тикет, если проблема не исправлена, и описывает её там же; запрос в поддержку не требуется. Внутренние заметки отделены от ответов. Коллизия 27/28 закрыта уточнением владельца. |
| 29 | Диагностика | Очищенные события и структурированное состояние автоматически; изображение только по явному выбору и с просмотром. Запрет скриншотов внешнего теста сохраняется. |
| 30 | Хранение диагностики | 90 дней с отправки; тикет и переписка сохраняются. |
| 31 | Обращение без входа | Анонимная отправка с ограничением частоты и необязательным контактом. Она не предоставляет анонимные права чтения/изменения задач. |

## Переход к реализации

Все 31 решения согласованы. Выполняем весь общий объём локально с проверками по разделу 14. Это согласование не выдаёт разрешения на новые внешние действия.

# 14. Как принимаем результат

Каждый пункт проходит цепочку: требование → согласованный контракт/права → реализация → адресный тест → живой локальный сценарий → отметка владельца. У новых моделей отдельно проверяются миграция существующих данных, повторный запуск и откат при ошибке.

Backend: реальные маршруты, матрица прав, ревизии, атомарность, неизменность ККР/снимков там, где меняется только интерфейс или публичная задача.

Frontend: TypeScript, lint, пропорциональные unit-проверки; реальный HTTP на одноразовой синтетической базе; маршруты, ошибки, клавиатура, несохранённый ввод.

Браузер: desktop/mobile, пустые и длинные данные, роль без полномочий, отзыв доступа. Скриншоты — только синтетический локальный стенд.

Данные: не выдумывать полугодия, даты, роли и идентичности; не переносить реальные персональные данные в демо или диагностические приложения.

Документы: пользовательская инструкция, роли и API соответствуют итоговому состоянию; старые пункты закрыты по своим критериям, а не общим числом тестов.

Выпуск: выбранный SHA действительно содержит согласованный объём; bundle и dist собраны из него. Production требует отдельного разрешения, проверки DNS, актуальных команд выкладки/отката и согласованной необходимости новой репетиции после изменений схемы.

До отдельного решения не выполняем prod, merge/PR/CI, новые удалённые Git-операции, изменения настоящего VK/S3, скрипты на рабочей базе и копии данных вне сервера. Не выполняем анализ сопоставления VK-аккаунтов. Устаревшие задания об этом из прежних планов в общую программу не возобновляются.

# 15. Основания и навигация по исходным требованиям

Исходные планы не перезаписываются. Основание объединения — текущие сообщения владельца от 28 октября 2026, первоначальные три подтверждения и последующие ответы на 31 вопрос, раскрытые в разделе 13.

| Исходный раздел нового списка | Где раскрыт в этом плане |
| --- | --- |
| 1. Мероприятия, пункты 1–7 | Раздел 5. |
| 2. Рабочее пространство, пункты 1–5 | Раздел 4; общая форма обращения — 11. |
| 3. Календарь | Раздел 6. |
| 4. ЛК, пункты 1–4 | Раздел 7. |
| 5. ККР | Раздел 8. |
| 6. Блоки, пункты 1–2 | Раздел 9. |
| 7. Права мастера IT | Раздел 11. |
| 8. Администрирование, пункты 1–4 | Раздел 9. |
| 9. ПГАС | Раздел 10. |
| 10. Контактная информация, пункты 1–2 | Раздел 10. |
| 11. Глобальный жучок и автоматический IT-тикет | Раздел 11. |
| Прежний выпуск 1: безопасность, доступ, миграция и выкладка | Разделы 1–3, 12 и 14; прежние критерии продолжают действовать. |
| Прежний выпуск 2, RELEASE_PLAN §4 | Полная карта в разделе 3; новые пакеты в 4–12. |

Локальные источники:

RELEASE_PLAN.md: /Users/aleksmozhuhin/Documents/profkom_audit_20261020/RELEASE_PLAN.md — прежний общий план, особенно §2 и §4.

RELEASE_LOG.md: /Users/aleksmozhuhin/Documents/profkom_audit_20261020/RELEASE_LOG.md — выполненные шаги и раздел «Дальше».

OWNER_DECISIONS.md: /Users/aleksmozhuhin/Documents/profkom_audit_20261020/OWNER_DECISIONS.md — поздние решения имеют приоритет над ранними формулировками.

ARCH_QUESTIONS.md: /Users/aleksmozhuhin/Documents/profkom_audit_20261020/ARCH_QUESTIONS.md — части 2–3, исходные решения УВ-1…УВ-7.

FIX_PLAN.md: /Users/aleksmozhuhin/Documents/profkom_audit_20261020/FIX_PLAN.md — критерии закрытия по группам.

WORKSPACE_FOLLOWUP_20261028.md и backend/docs в локальной feature/tracker — результат последнего пакета и текущие договорённости предметных моделей.

При подготовке выполнены чтение планов и статическая сверка локального кода 5ccfea28ae18. Реализация нового списка не начиналась; тесты приложения и внешние проверки для этого документа не запускались.